QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Quản Lý Shop Quần Áo

Sinh viên thực hiện:

Ựng Văn Tiến_DTH225751

Phạm Thủy Tiên_DTH225748

Nguyễn Thị Hồng Quyên_DTH225736

Nguyễn Thị Minh Thư_DTH225782

Mai Thị Ngọc Thơ_DTH225777

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 0 | 0 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0 |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 3 | 3x3=9 |
| UAW |  |  |  | 9 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch 3 | 5 | 15 | 75 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 10 | 100 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch 7 | 15 | 0 | 0 |
| UUCW |  |  |  | 175 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

=9+175

=184

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF) (-1->2)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 0 | 2x0=0 |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 2 | 1x2=2 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 2 | 1x2=2 |
| Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 2 | 1x2=2 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 2 | 1x2=2 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 0.5x2=1 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 2 | 0.5x2=1 |
| Tính khả chuyển | 2 | 2 | 2x2=4 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 2 | 1x2=2 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 1 | 1x1=1 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 2 | 1x2=2 |
| Tổng TF |  |  | 19 |

=0.6+0.01*19 = 0.79

- Tính yếu tố phức tạp môi trường (0->5)

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 2x1.5=3 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 2 | 2x1.5=1 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 1x3=3 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 2 | 0.5x2=1 |
| Có động lực | 1 | 3 | 1x3=3 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 2x3=6 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 0 | 0 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 2 | -1x2=-2 |
| Tổng |  |  | 15 |

=1.4+(-0.03)*15

=0.95

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

=175*0.79*0.95

~131.34

- Ước lượng nỗ lực

Mỗi điểm chức năng điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

Tổng số ngày công =  (UCP*20)/8

=(131.34 * 20) / 8 =328.35

Nỗ lực =328.325/22 ~ 15 người/tháng